OpenWave Development Roadmap (MVP → Startup)

1. Vision

OpenWave is an AI audio-first news briefing platform designed to transform passive news consumption into a personalized listening experience. The goal is to deliver short, dynamic audio briefings generated from news sources, tailored to user preferences.

2. Product Concept

The application aggregates news articles, summarizes them using AI, and composes an audio playlist called the Daily Brief. Users interact primarily through listening rather than reading.

3. Target MVP Architecture

Repository structure:

openwave-app
│
├── backend
│   ├── FastAPI API
│   ├── RSS ingestion
│   ├── article summarization
│   └── briefing generator
│
├── flutter_app
│   ├── mobile UI
│   ├── home screen
│   └── audio player
│
└── docs
    ├── architecture
    ├── roadmap
    └── project context

4. MVP Features

RSS news ingestion

Article summarization

Daily Brief generation (3–5 stories)

Mobile app Home screen

Audio player with placeholder audio

API endpoints: /articles and /briefing/today

5. Development Phases

Phase 1 – Technical MVP

FastAPI backend

RSS ingestion service

AI summarization

Daily Brief generator

Flutter mobile skeleton

Basic API integration

Phase 2 – Audio Experience

Text-to-speech integration

Audio playlist builder

Player controls (play, pause, skip)

Background playback

Phase 3 – Personalization

Reality Mixer (content balance controls)

Topic preferences

User profiles

Phase 4 – Growth

Breaking news alerts

Local news integration

Analytics

Recommendation engine

6. Monetization Strategy

Freemium model: free version with ads and limited features; premium subscription unlocking personalization controls, advanced audio experience, and exclusive voices.

7. Estimated Timeline (First 30–60 Days)

Week 1–2: backend MVP + RSS ingestion

Week 2–3: summarization and Daily Brief generator

Week 3–4: Flutter UI + API integration

Week 5–6: audio generation and playback

8. Long-Term Vision

OpenWave evolves from a personal news radio into an AI-powered information platform capable of generating dynamic audio channels, company briefings, and personalized information streams.
………………
Foaie de parcurs pentru dezvoltarea OpenWave (MVP → Startup)

1. Viziune

OpenWave este o platformă de informare audio bazată pe inteligență artificială, concepută pentru a transforma consumul pasiv de știri într-o experiență audio personalizată. Obiectivul este de a oferi știri audio scurte și dinamice, generate din surse de știri, adaptate preferințelor utilizatorilor.

2. Conceptul produsului

Aplicația agregă articole de știri, le rezumă folosind AI și compune o listă de redare audio numită Daily Brief. Utilizatorii interacționează în principal prin ascultare, mai degrabă decât prin citire.

3. Arhitectura MVP țintă

Structura depozitului:

openwave-app

│

├── backend

│ ├── FastAPI API

│ ├── RSS ingestion

│ ├── rezumarea articolelor

│ └── generator de briefinguri

│

├── flutter_app

│ ├── interfață mobilă

│ ├── ecranul de start

│ └── player audio

│

└── documente

├── arhitectură

├── foaie de parcurs

└── contextul proiectului

4. Caracteristici MVP

· Ingestie știri RSS

· Rezumatul articolelor

· Generarea briefingului zilnic (3–5 știri)

· Ecranul de start al aplicației mobile

· Player audio cu audio placeholder

· Puncte finale API: /articles și /briefing/today

5. Etape de dezvoltare

Etapa 1 – MVP tehnic

· Backend FastAPI

· Serviciu de ingestie RSS

· Rezumat AI

· Generator de rezumate zilnice

· Schelet mobil Flutter

· Integrare API de bază

Faza 2 – Experiență audio

· Integrare text-to-speech

· Constructor de playlisturi audio

· Comenzi player (redare, pauză, salt)

· Redare în fundal

Faza 3 – Personalizare

· Reality Mixer (comenzi de echilibrare a conținutului)

· Preferințe tematice

· Profiluri utilizator

Faza 4 – Creștere

· Alertă știri de ultimă oră

· Integrare știri locale

· Analize

· Motor de recomandări

6. Strategie de monetizare

Model Freemium: versiune gratuită cu reclame și funcții limitate; abonament premium care deblochează controale de personalizare, experiență audio avansată și voci exclusive.

7. Calendar estimativ (primele 30–60 de zile)

· Săptămânile 1–2: MVP backend + ingestie RSS

· Săptămânile 2–3: generarea de rezumate și Daily Brief

· Săptămânile 3–4: Flutter UI + integrare API

· Săptămânile 5–6: generarea și redarea audio

8. Viziune pe termen lung

OpenWave evoluează de la un radio de știri personal la o platformă de informații bazată pe AI, capabilă să genereze canale audio dinamice, briefinguri ale companiei și fluxuri de informații personalizate.